Ngô Chí Hải – B2012201

Dự án này làm việc trong 23 ngày (Ngày bắt đầu: 31/12/2015 và Ngày kết thúc là 2/2/2016)

Tổng chi phí thực hiện dự án là: 13.760.00

-Với công việc Kết hợp các bài báo điểm tin nổi bật

Ngày bắt đầu: 20/1/2016

Phan Thanh Liêm sẽ tham dự hội thảo ngày 20/1 nên không thể tham gia làm việc vào ngày bắt dầu được

Tổng thời gian thực hiện công việc này là: 8 ngày

Chi phí: 6.860.00

Những người tham gia công việc này là:

- Phan Thanh Liêm: chi phí 3.780.00

- Nguyễn Tấn Phát: chi phí: 3.080.00

-Với công việc Thiết kế và đặt hàng tiếp thị do Nguyễn Văn Hiếu và Dương Văn Lang thực hiện:

Hiếu làm công việc vào những ngày từ thứ 2 – thứ 5

Số giờ làm việc sáng từ 8h – 12 Chiều 1h – 7h

Lăng làm công việc này vào những ngày từ thứ 2 – thứ 6

Số giờ làm việc: Sáng 8h – 12h Chiều 1h – 5h

Tại sao Hiếu làm t2 đến t5 còn Lăng làm từ t2 đến t6 nhưng Hiếu nhiều tiền hơn Lăng:

Vì Hiếu làm nhiều tiếng hơn Lăng Hiếu làm từ 1h-7h

Và Hiếu được trả lương theo giờ còn Lăng thì được trả lương theo tuần

Lương Hiếu nhận được là: 3.360.00

1 ngày Hiếu làm được 10 tiếng

1 tiếng Hiếu làm được 42.00

Lương = (số giờ làm * tiền theo giờ) * số tuần hoàn thành công việc

= (10*42.00) * 8 = 3.360.00

Hoặc Hiếu làm trong 80h

Lương = số tiền theo giờ * số giờ

= 42.00*80 = 3.360.00

Vậy Hiếu làm 10 tiếng nhưng không có 2 tiếng tăng ca vì thứ 6 Hiếu nghĩ nên phải làm bù thêm giờ

Bài tập tự làm:

- Dự án công nghệ thông tin theo phương pháp Agile

Các nhiệm vụ chưa tới hạn của dự án là: nhiệm vụ thích ứng nền.

- Dự án phát triển phần mềm

Các nhiệm vụ chưa tới hạn của dự án là:

- Xác định nhóm kiểm thử

- Phát triển cơ chế phân phối phần mềm

- Xây dựng kế hoạch kiểm thử đơn vị bằng cách sử dụng đặc tả sản phẩm

- Phát triển kế hoạch kiểm thử tích hợp bằng cách sử dụng đặc tả của sản phẩm

- Phát triển đặc tả tập huấn cho người dùng cuối

- Xây dựng đặc tả tập huấn cho nhân viên hỗ trợ của bộ phận trợ giúp

- Xác định phương pháp tập huấn (tập huấn dựa trên máy tính, lớp học, v.v.)

- Phát triển đặc tả Trợ giúp

- Phát triển đặc tả hướng dẫn sử dụng

- Phát triển hệ thống Trợ giúp

- Phát triển hướng dẫn sử dụng

- Xem lại tài liệu Trợ giúp

- Xem lại tất cả tài liệu người dùng

- Kết hợp phản hồi tài liệu Trợ giúp

- Kết hợp phản hồi tài liệu người dùng

- Xây dựng tài liệu tập huấn

- Tập huấn thực hiện nghiên cứu về khả năng sử dụng

- Tài liệu hoàn thành ( cột móc chưa tới hạn)

- Hoàn thiện tài liệu tập huấn

- Xây dựng cơ chế phân phối tập huấn

- Tài liệu tập huấn hoàn thành (cột móc chưa tới hạn)